**Планы, перспективы развития территории ТО «Чуровской»**

**на 2023-2028 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов, адрес | Вид работ (стр-во, реконструкция, ремонт) | | Тип покрытия (щебень, гравий, асфальтобетон), материал | | | Сроки исполнения | | | | Пути решения | | | | | | Обоснование (наличие соцобъекта, значительная численность нас. пункта и т.д) | | | | Открытие новых предприятий, (ООО, ИП, рабочих мест) | | | | Количество населения (выгодопреобретателей, безработных, выезжающих за территорию) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | |  | | | |  | | | | |
| **Социальные объекты и объекты экономики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | С.Чур, ул.Коммунаров,5 а (СИКЦ) | Замена радиаторов в спортивном зале | |  | | | 2023-2024 | | | | Самообложение граждан, ИБ, бюджет УР | | | | | |  | | | |  | | | | 600 | | | | |
| 2 | ООО «Дриада», с.Чур, ул.М.Горького, 36 | Расширение производства и территории | |  | | | 2023 | | | | Необходимо ускорить принятие изменений в ген.план, с определением территор.зоны для данного вида деятельности | | | | | |  | | | | 15 | | | |  | | | | |
| **Ремонт дорог** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 2 | Улицы **с.Чур, 4,5 км:** ул.М.Горького, ул.Лермонтова, ул.З.Космодемьянской, ул.Ломоносова  **д.Малая Итча,0,62 км** ул.Молодежная, | Ремонт и грейдирование с подсыпкой щебнем | | Щебеночное, грунтовое | | | 2023-2028  (ежегодное содержание) | | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | | 1057 | | | | |
| 1. 3 | Улицы **с.Чур 4,2 км**: Лесная, Луговая, Лесничество, Подлесная, Ударная | Ремонт, щебенение, оканавливание, прокладка труб  4 шт \* 6 м | | грунтовое | | | 2023 год | | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | | 234 | | | | |
| 1. 4 | **с.Угловая, 5,86 км** ул.Западная, Лесная, Рабочая, ЖелезнодорожнаяВосточная | Ремонт и грейдирование с подсыпкой щебнем | | грунтовое | | | 2024 год | | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | | 110 | | | | |
| 1. 5 | Подъездная дорога (лесная) до с.Угловая, 10 км | Составление проектной документации по ремонту дороги. | | грунтовое | | | 2023 | | | | Обозначить проблему на уровне Удмуртской Республики, необходимо вывести из Гослесфонда | | | | | |  | | | |  | | | | 110 | | | | |
|  | Подъездная дорога (лесная) до с.Угловая, 10 км | Ремонт и грейдирование с подсыпкой щебнем | | грунтовое | | | 2024-2028 | | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | | 110 | | | | |
| 1. 6 | Дорога Чур – Малая Итча, 10 км | Ремонт и грейдирование с подсыпкой щебнем | | щебеночное | | | 2023-2028  (ежегодное содержание) | | | | Обращение к Минтранс о необходимости ремонта | | | | | | Школьный маршрут | | | |  | | | | 177 | | | | |
| 7 | с.Чур, ул.Чапаева, 1,42 км | Ремонт улицы с щебенением | | Щебеночное, грунтовое | | | 2023 | | | | Самообложение граждан | | | | | |  | | | |  | | | | 126 | | | | |
| 8 | д.Вожьяк, 1 км | Ремонт улицы с щебенением | | грунтовое | | | 2023 | | | | Самообложение граждан | | | | | |  | | | |  | | | | 19 | | | | |
| 9 | С.Чур | Ремонт улиц с щебенением | |  | | | 2024-2028  (ежегодно по 2 улицы) | | | | Самообложение граждан | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 10 | С.Чур, (от остановки при въезде в село до ул.Коммунаров) | асфальтирование | | асфальт | | | 2023 | | | | Бюджет Минтранс УР | | | | | |  | | | |  | | | | 2581 | | | | |
| 11 | С.Чур, ул.Мира (от ул.ул.Коммунаров, до дома № 10) | асфальтирование | | асфальт | | | 2024 | | | | БКД | | | | | |  | | | |  | | | | 2400 | | | | |
| 12 | С.Чур, ул.Лермонтова, 1,35 км | асфальтирование | | щебеночное | | | 2026 | | | | БКД | | | | | |  | | | |  | | | | 99 | | | | |
| 13 | С.Чур, ул.Зои Космодемьянской1,08 км, | асфальтирование | | щебеночное | | | 2027 | | | | БКД | | | | | |  | | | |  | | | | 107 | | | | |
| 14 | С.Чур, ул.Чапаева, 530 м | асфальтирование | | щебеночное | | | 2028 | | | | БКД | | | | | |  | | | |  | | | | 126 | | | | |
|  | С.Чур, от ул.Ленина дом № 2 до ул.Мира, д.10 | асфальтирование | | асфальт | | | 2025 | | | | БКД | | | | | |  | | | |  | | | | 1000 | | | | |
| **Ремонт тротуаров и иных объектов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | д.Малая Итча ул.Молодежная детская площадка | Укладка 384 м2 плитки тротуарной | |  | | | 2023 | | | | Бюджет МО-приобретение плитка,  Укладка-жители | | | | | |  | | | |  | | | | 158 | | | | |
| 16 | С.Чур,  ул.Кирова | Демонтаж/строительство пешеходного моста | |  | | | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 17 | Д.Вожьяк, д.Большая Итча, ул.Березовая с.Чур | Ремонт автомобильных мостов | |  | | | 2024-2028 | | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | | 50 | | | | |
| 18 | С.Чур | Укладка тротуарной плитки | |  | | | 2024-2028 | | | | Бюджет МО-приобретение плитка,  Укладка-жители | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| **Уличное освещение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Не выполнены в 2022** | | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| 19 | С.Чур, д.Б.Итча, д.Малая Итча | Ул.Ломоносова у д.10(опора 17-8) | Новая установка | | Установка светильников в разные стороны, 2 шт | | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Ул.Подлесная у д.6 (опора 288-51) | Новая установка | | 1 шт | | |  | | | | |  |
|  | Ул.М.Горького (перекресток М.Горького,-пер.Школьный,) | Установка **новой опоры** со светильниками, кабель СИП, группа учета | | Установка светильников в разные стороны 2 шт | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Ул.М.Горького (перекресток с Громова) | Новая установка | | 2 шт | | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Пер.Школьный у старого стадиона | Установка новых опор со светильниками, кабель СИП | | Светильников 1, опор 2, | | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Лесничество ( от ул.Ленина до реки) | Установка новых опор со светильниками кабель СИП | | Светильники 2, опор 3 | | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Лермонтова (у д.10) | Установка новых опор со светильниками, кабель СИП | | Светильники 2, опора1 | | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Ул.Мира (около трансформаторной станции) | Установка **новых опор** со светильниками, кабель СИП | | Установка светильников в разные стороны (опора 1, светильники 2) | | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Ул.М.Горького , 1 перекресток (опора 201-18) | Новая установка | | Установка 2 светильников в разные стороны | | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Д.Малая Итча, Центральная у д. 20, (опора 24-26) у д.1 (оп.24-15) | Новая установка | | 2 | | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| **Продолжение работ по включению светильников** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.Чур, ул.Ленина, опора 209-57 (у дома 14) | Светильник установлен | | | Необходимо подготовить документы на тех.присоединение | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| Ул.Березовая, 9, опора 16-09 | Светильник установлен | | | Необходимо подготовить документы на тех.присоединение | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| **Д.Большая Итча** | Светильник установлен | | | Необходимо подготовить документы на тех.присоединение | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| **Д.Вожьяк** | Светильник установлен | | | Необходимо подготовить документы на тех.присоединение | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| **Д.Малая Итча, ул.Центральная опора 24-28** | Светильник установлен | | | Необходимо подготовить документы на тех.присоединение | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| **Д.Малая Итча, ул.Ключевая, опора 24-13** | Светильник установлен | | | Необходимо подготовить документы на тех.присоединение | |  | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| **Новые дополнительные установки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Д.Вожьяк** (в левую сторону, около дома 7) | Новая установка | | | 1 шт | |  | 2024 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Ул.Байдукова опора 201-63 у дома 2 | Установка **новой опоры** со светильниками, кабель СИП | | | 1 шт | |  | 2024 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Ул.Байдукова, у дома 5г, опора 201-67 | Новая установка | | | 1 шт | |  | 2024 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Ул.Громова у дома 5, перекресток опора 201-75 | Новая установка | | | 1 шт | |  | 2024 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Ул.Луговая, 7, опора 288-13 | Новая установка | | | 1 шт | |  | 2024 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Ул.Луговая, 42, опора 288-30 | Новая установка | | | 1 шт | |  | 2024 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Ул.Луговая, 22, опора 288-18 | Новая установка | | | 1 шт | |  | 2024 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Ул.Ленина, 22, опора 17-41 | Новая установка | | | 1 шт | |  | 2024 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Ул.М.Горького, у № 18 опора 201-21 | Новая установка | | | Установка 2 светильников в разные стороны | |  | 2024 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Ул.Советская, 36 опора 20-89 | Новая установка | | | 1 шт | |  | 2024 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Ул.Кирова, у дома 26 , опора 17-66 | Новая установка | | | 1 шт | |  | 2024 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Ул.Пастухова, у дома , 9 а, опора 17-17 | Новая установка | | | 1 шт | |  | 2025 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| Лесничество, у дома 17 | Новая установка | | | 1 шт | |  | 2025 | | | | Бюджет МО | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| **Пожарная безопасность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  |  |  |
| 19 |  | Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения (краны) :  -ул.Чапаева, около дома 18  -ул.Лесная, около дома 18  -д.Малая Итча. ул.Молодежная (напротив ФАП),  - Малая Итча, ул.Центральная (около дома 1) | | | | | |  | | | 2023 | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | | | 2 | | | |
| 20 |  | Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарная емкость объем 25 м3) :  -с.Чур, ул. Громова, д.7а  -с.Чур, ул.Чапаева, 18  - с.Угловая, ул.Восточная, д 55, | | | | | |  | | | 2024-2028 | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 21 |  | Ремонт пожарного крана по ул.Молодежная, д.5 | | | | | |  | | | 2023 | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 22 |  | Ремонт пожарных гидрантов,  - с.Чур, ул.Кирова, 24 (прокручивается шток)  -ул.М.Горького, 1 (прокручивается шток)  -ул.Ломоносова, 13 (прокручивается шток)  -ул.Ломоносова, 16 (прокручивается шток) | | | | | |  | | | 2023 | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 23 |  | Строительство пирса с.Чур, ул.Кирова | | | | | |  | | | 2025 | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 24 |  | Обустройство минерализованных полос 6 км \*2 раза в год | | | | | |  | | | 2023-2028 (ежегодно 2 раза в год) | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 25 |  | Обслуживание и ремонт системы оповещение. С.Чур, ул.М.Горького, 36, с.Чур, ул.Коммунаров, 5а (клуб)- требуется ремонт | | | | | |  | | | 2023-2028 (ежегодное обслуживание)  2023-ремонт | | | Бюджет МО | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| **Экология** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | с.Чур | решение вопроса загрязнения атмосферного воздуха с.Чур в результате деятельность ООО «Экологический элемент»; | | | | | |  | | | | Постоянный контроль | | | Обращение округа в вышестоящие организации | | | Обращения граждан | | | |  | | | | |  | | | | |
| 27 | Д.Малая Итча | Утилизация склада удобрений бывшего колхоза им.Пушкина | | | | | |  | | | | До 2028 | | | Обращение округа в вышестоящие организации | | | Обращения граждан | | | |  | | | | |  | | | | |
| 28 | С.Угловая, ул.Восточная | Ремонт питьевого колодца | | | | | |  | | | | 2023 | | | Бюджет МО | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 29 | С.Чур, кладбище, детские площадки ( 0,5 га) | Акарицидная, дератизационная обработка | | | | | |  | | | | 2023-2028 (ежегодно) | | | Бюджет МО | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Общественная безопасность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | С.Чур, с.Угловая, д.Вожьяк, д.Малая Итча, д.Большая Итча | Профилактические рейды по ПБ | | | | | |  | | 2023-2028  (еженедельно) | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | 2581 | | | | |
| 31 | с.Чур, ул.Коммунаров, пешеходный переход | Обновление наземной отметки «Зебра» | | | | | |  | | 2023-2028 (ежегодное обновление) | | | | | | Бюджет МО | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Общественные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | с.Чур, с.Угловая, д.Вожьяк, д.Малая Итча | Сходы, встречи | | | | | |  | | 2023-2028  (по необходимости, не реже 1 раза в квартал, в т.ч. по вопросам самооблажения) | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | 2581 | | | | |
| **Прочие** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | с.Чур | Ремонт ливневой канализации | | | | | |  | | 2023-2028 | | | | Бюджет МО | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 34 | с.Чур, ул.Березовая (береза 1)  ул.Лесная (2 осины) | Валка аварийных деревьев | | | | | |  | | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 35 | с.Чур | После ремонта дворовой территории д.9 по ул. Мира с. Чур остались большие куски асфальта и обломки бордюров. Они торчат из земли. | | | | | |  | | 2023 | | | | Бюджет МО | | | | | Обращения граждан | | | |  | | | | |  | | | |
|  | Д.Вожьяк | Установить знак у моста «Ограничение массы» | | | | | |  | | 2023 | | | |  | | | | | Бюджет МО | | | |  | | | | |  | | | |
|  | С.Чур, перекресток ул.Советская-ул.Лермонтова-ул.М.Горького | Установить дорожные знаки приоритета | | | | | |  | | 2023 | | | |  | | | | | Бюджет МО | | | | Жалобы жителей | | | | |  | | | |

**К данной таблице необходимо добавить план проведения сходов с населением**

**- Плановые сходы 1 раз в полугодие**

**- Внеплановые сходы по мере необходимости в течение года.**