| N п/п | Наименование объектов, адрес | Вид работ (стр-во, реконструкция, ремонт) | Тип покрытия (щебень, гравий, асфальтобетон), материал | Сроки исполнения | Пути решения | Обоснование (наличие соц. объекта, численность нас. пункта и т.д.) | Открыто новых предприятий (ООО,ИП)(рабочих мест) | Количество населения (выгодоприобретателей, безработных, выезжающих за территорию) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Социальные объекты |
|  | МБОУ Чернушинская СОШ | Пристрой (подготовка проектно-сметной документации) |  | 2023 |  |  |  | Согласно статистики 1475 чел. |
|  | Чернушинский детский сад | пристрой |  | 2026-2027 |  |  |  | 618 |
|  | Чернушинский клуб | строительство |  | 2024-2025 |  |  |  | Согласно статистики 1475 чел. |
|  | Памятник ВОВ | строительство |  | 2024 |  |  |  | Согласно статистики 1475 чел. |
| Резервы |
|  | УР Якшур-Бодьинский район, ГТС с.Новая Чернушка | Пруд-рыбоводное хозяйство |  | 2024-2028 |  |  |  |  |
| Ремонт дорог |
|  | с. Новая Чернушка ул. Центральная | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | щебень | Август 2023 | бюджет | Большая загруженность транспортом; 618 чел. |  | 618/0/100 |
|  | д. Новая Вожойка участок ул. Центральная | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Август 2023 | бюджет | Обращения граждан, включен в наказы депутатов 2023 г.; 131 чел |  | 50/0/40 |
|  | Д. Новая Вожойка, ул. Лесная | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Август 2023 | бюджет | Обращения граждан; 131 чел. |  | 31/0/40 |
|  | С. Новая Чернушка, ул. Школьная с учетом разворотной площадки | Подготовка проектно-сметной документации | асфальтобетон | 2023 | бюджет | школа, д/сад, ФАП, клуб; 618 чел. |  | 1475/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Школьная с учетом разворотной площадки | строительство | асфальтобетон | 2024 | БКД | школа, д/сад, ФАП, клуб; 618 чел |  | 1475/0/100 |
|  | д. Новая Вожойка, ул. Новая | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Август 2023 | БКД | ФАП, площадка ТКО, обращения граждан;131 чел. |  | 35/0/40 |
|  | с. Новая Чернушка ул. Кирпичная | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Июль-август 2023 | Самообложение | обращение граждан; 618 чел. |  | 23/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка участок ул. Садовая | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Июль-август 2023 | Самообложение | Обращения граждан; 618 чел. |  | 30/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Лесная | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Июль 2024 | Самообложение | Обращения граждан; 618 чел. |  | 11/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Ключевая | строительство | Формирование дорожного полотна отсыпка | Август 2024 | БКД | Обращения граждан; 618 чел. |  | 11/0/100 |
|  | с. Люкшудья, ул. Центральная | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Август 2024 | Самообложение | Обращения граждан; 409 чел. |  | 29/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка, пер. Школьный | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Июль 2025 | бюджет | Обращения граждан; 618 чел. |  |  |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Кузнечная | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Июль 2025 | Самообложение | обращение граждан; 618 чел. |  | 10/0/100 |
|  | с. Люкшудья, ул. Нефтянников | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Крупный бой, подушка, щебень | Июль 2025 | самообложение | Обращения граждан;409 чел. |  | 2/0/50 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Солнечная | Строительство | Формирование дорожного полотна, отсыпка | Август 2026 | БКД | Обращения граждан; 618 чел. |  | 1/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка ул. Молодежная | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Август 2026 | БКД | обращение граждан; 618 чел. |  | 125/0/100 |
|  | с. Люкшудья участок дороги пер. Майский | строительство |  | Май 2026 | БКД | 409 чел. |  | 11/0/50 |
|  | с. Люкшудья участок дороги ул. Южная | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Май 2027 | бюджет | 409 чел. |  | 101/0/50 |
|  | д. Новая Вожойка, ул. Прудовая | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Май 2027 | самообложение | Обращения граждан; 131 чел. |  | 10/0/40 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Полевая | Строительство |  | Август 2028 | бюджет | Обращения граждан; 618 чел. |  | 15/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Песочная | Ремонт (оканавливание, отсыпка) | Подушка под щебень, щебень | Июль 2028 | самообложение | Обращения граждан; 618 чел. |  | 27/0/100 |
| Ремонт тротуаров и иных объектов |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Школьная, 1в — земельный участок под сквер | благоустройство | Продолжение благоустройства сквера | Июль-Август 2023 | ИБ | 618 чел. |  | 618/0/100 |
|  | с. Люкшудья участок под стадион | благоустройство | Планировка участка, уборка растительности | май-июнь 2023 | бюджет | Обращения граждан; 409 чел. |  | 409/0/50 |
|  | Школьный маршрут с. Заря-с. Люкшудья | строительство | Тротуарная плитка | Май-июнь 2023 | бюджет | Обращения граждан, ФАП, большой поток, работающих на ИЭМЗ «Купол»; 409 чел. |  | 409/0/50 |
|  | Остановка общественного транспорта с. Заря, с. Новая Чернушка | ремонт |  | Май 2024 | бюджет | Обращения граждан; 1027 чел. |  | 1027/0/150 |
|  | Все населенные пункты | Ремонт площадок ТКО | Бетонирование съездов, отсыпка подъездных путей | Июль-август 2024 | Бюджет, либо КРСТ | Обращения граждан; 1475 чел. |  | 1475/0/240 |
|  | с. Заря | благоустройство | Приобретение детского спортивного оборудования | Август 2023 | самообложение | Обращения граждан; 317 чел. |  | 100/0/50 |
|  | д. Новая Вожойка | благоустройство | Приобретение детского спортивного оборудования | Июль 2024 | Бюджет, либо ИБ | Обращения граждан; 131 чел. |  | 20/0/40 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. 1-я Нагорная | строительство | Тротуарная плитка | Июль 2024 | Бюджет, укладка силами населения | Обращения граждан, 618 чел. |  | 115/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка, стадион | благоустройство | Беговая дорожка, бетонирование площадок под уличными тренажерами, резиновое покрытие | Май-сентябрь 2024 | ИБ, либо самообложение | Обращения граждан; 618 чел. |  | 618/0/100 |
|  | с. Люкшудья, стадион | благоустройство | Приобретение детского оборудования | Май-сентябрь 2025 | ИБ | Обращения граждан; 409 чел. |  | 409/0/50 |
|  | д. Новая Вожойка, ул. Лесная | строительство | Тротуарная плитка | Июнь 2025 | Бюджет, укладка силами населения | 131 чел. |  | 31/0/40 |
|  | с. Люкшудья, ул. Южная | строительство | Тротуарная плитка | Июнь 2026 | Бюджет, укладка силами населения | 409 чел. |  | 101/0/50 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Центральная | строительство | Тротуарная плитка | Июнь 2027 | Бюджет, укладка силами населения | 618 чел. |  | 618/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Родниковая | строительство | Тротуарная плитка | Июнь 2028 | Бюджет, укладка силами населения | 618 чел. |  | 32/0/100 |
| Уличное освещение |
|  | с. Люкшудья (ул. Мира, Труда, Майская) | строительство |  | Сентябрь 2023 |  | Обращения граждан; 409 чел. |  | 65/0/50 |
|  | с. Заря - с. Люкшудья (школьный маршрут, в том числе ул. Луговая) | строительство |  | Июль 2023 | Бюджет | Обращения граждан; 409 чел. |  | 409/0/50 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Цветочная | строительство |  | Июль 2023 | бюджет | обращения граждан; 618 чел. |  | 10/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Садовая | Доп.фонари |  | Июль 2023 | бюджет | обращения граждан; 618 чел. |  | 30/0/100 |
|  | с. Люкшудья пер. Совхозный | Доп.фонари |  | Июль 2023 | бюджет | Обращения граждан; 409 чел. |  | 34/0/50 |
|  | с. Люкшудья ул. Южная | Доп.фонари |  | Июль 2023 | бюджет | Обращения граждан; 409 чел. |  | 101/0/50 |
|  | с. Новая Чернушка, участок ул. Школьная | строительство |  | Июль 2024 | бюджет | обращения граждан; 618 чел. |  | 94/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Полевая-Ключевая | строительство |  | Июль 2024 | бюджет | обращения граждан; 618 чел. |  | 26/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка, пер. Школьный | строительство |  | Июль 2025 | бюджет | обращения граждан; 618 чел. |  | 94/0/100 |
|  | с. Люкшудья ул. Нефтянников | строительство |  | Июль 2025 | бюджет | Обращения граждан; 409 чел. |  | 2/0/50 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Солнечная | строительство |  | Июль 2026 | бюджет | обращения граждан; 618 чел. |  | 1/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка, ул. Фруктовая | строительство |  | Июль 2027 | бюджет | обращения граждан; 618 чел. |  |  |
| Пожарная безопасность |
|  | Пожарный водоем с. Новая Чернушка | очистка |  | Июнь 2023 | бюджет | Обращения граждан; 618 чел. |  | 618/0/100 |
|  | Пожарные резервуары все населенные пункты | строительство |  | Август-сентябрь 2023 | бюджет | Исполнение решения суда; 1475 чел. |  | 1475/0/240 |
|  | Плотина вдоль пруда с. Новая Чернушка | ремонт |  | 2024 |  | Дорога ведет к кладбищу и святому источнику, обращения граждан; 1475 чел. |  | 1475/0/100 |
|  | Пирс с. Люкшудья | Ремонт (отсыпка) |  | Июнь 2024 | Бюджет | 409 чел. |  | 409/0/50 |
|  | Пирс с. Новая Чернушка | Ремонт (отсыпка) |  | Июнь 2027 | Бюджет | 618 чел. |  | 618/0/100 |
| Экология |  |
|  | д. Новая Вожойка | Строительство водонапорной башни |  | Май-сентябрь 2025 |  | Обращения граждан; 131 чел. |  | 131/0/40 |
|  | с. Люкшудья | Строительство водонапорной башни |  | Май-сентябрь 2026 |  | Обращения граждан; 618 чел. |  | 618/0/100 |
|  | с. Новая Чернушка | Строительство водонапорной башни |  | Май-сентябрь 2027 |  | Обращения граждан; 409 чел. |  | 409/0/50 |
| Общественная безопасность |  |
|  | Обустройство пляжа в с. Люкшудья | благоустройство |  | Май-сентябрь 2023 |  | 409 чел. |  | 409/0/50 |
|  | Установка камер видеонаблюдения в общественных местах, на территориях общего пользования | строительство |  | Май-сентябрь 2024-2028 | бюджет | Обращения граждан, исключение случаев порчи муниципального имущества, вандализма; 1475 чел. |  | 1475/0/240 |
| Общественные мероприятия |  |
|  | Проведение сходов, встреч с населением по доведению информации по реализации мероприятий, в рамках участия в проектах, конкурсах, грантах |  |  | Январь-декабрь 2023-2028 |  | 1475 чел. |  | 1475/0/240 |